PRD & Paket Pertemuan 1

Student Facility Reporting (Team [N])

Pertemuan 1 • 6 Oktober 2026 • Status: Draft v0.1 (untuk didiskusikan dan disepakati tim)

Catatan: semua isian bertanda [ISI], [N], atau (usulan) adalah placeholder yang harus dikonfirmasi tim. Nama proyek, teknologi, dan nama anggota belum ditentukan.

# 1. Ringkasan Eksekutif

Mahasiswa sering melaporkan fasilitas kampus yang rusak dengan kategori yang tidak seragam, misalnya "kursi rusak", "meja patah", atau "AC bermasalah". Perbedaan penamaan membuat laporan sulit dikategorikan dan diprioritaskan secara konsisten. Aplikasi ini menyediakan akun, form laporan, unggah foto, dan penyimpanan tiket. AI Vision dipakai untuk membantu menghasilkan kategori awal dari foto sebelum tiket disimpan dan diverifikasi oleh pengguna atau petugas. Hasil AI hanya saran/draft, bukan keputusan final.

# 2. Project Brief

| Elemen | Isi |
| --- | --- |
| Nama proyek | [ISI] (usulan: FixCampus / LaporFasilitas, bisa diganti) |
| Kasus | Kasus 2 — Student Facility Reporting |
| Masalah | Laporan fasilitas rusak memakai kategori yang tidak seragam sehingga sulit dikelompokkan dan diprioritaskan secara konsisten |
| Pengguna utama | Mahasiswa pelapor dan petugas fasilitas |
| Tujuan | Mahasiswa dapat melaporkan kerusakan fasilitas dengan mudah (foto, lokasi, deskripsi), dan petugas menerima tiket dengan kategori yang rapi dan konsisten |
| Data awal | Akun, foto, lokasi, deskripsi, kategori, status tiket |
| Scope MVP | Login, form laporan, upload foto, penyimpanan tiket (+ prototipe AI Vision untuk saran kategori) |
| Batasan | Hasil AI adalah saran/draft, bukan keputusan final; kategori final diverifikasi pengguna atau petugas |

# 3. Problem Statement

Menggunakan pola dari kelas:

| Bagian | Pertanyaan pemicu | Isian untuk proyek ini |
| --- | --- | --- |
| Pengguna | Siapa yang mengalami masalah? | Mahasiswa yang menemukan fasilitas rusak, dan petugas fasilitas yang menerima laporan |
| Situasi | Kapan masalah terjadi? | Saat mahasiswa menemukan kursi, meja, AC, atau fasilitas lain yang rusak di ruang kelas atau area kampus |
| Masalah | Apa hambatan yang dialami? | Laporan ditulis dengan penamaan kategori yang berbeda-beda, sehingga sulit dikelompokkan dan diprioritaskan |
| Dampak | Apa akibatnya? | Penanganan lambat dan tidak konsisten, laporan serupa tidak terdeteksi, petugas harus merapikan laporan secara manual |
| Kebutuhan | Apa hasil yang dibutuhkan? | Cara melaporkan yang mudah dengan foto, serta kategori awal yang seragam yang tetap bisa diverifikasi |

Problem statement (versi paragraf):

"Mahasiswa yang menemukan fasilitas kampus rusak membutuhkan cara yang mudah dan seragam untuk melaporkannya, karena laporan dengan kategori yang ditulis bebas (misalnya 'kursi rusak', 'meja patah', 'AC bermasalah') sulit dikelompokkan dan diprioritaskan oleh petugas. Kondisi tersebut membuat penanganan menjadi lambat dan tidak konsisten. Aplikasi akan menyediakan form laporan dengan unggah foto dan penyimpanan tiket, serta saran kategori awal dari AI Vision yang diverifikasi oleh pengguna atau petugas agar laporan lebih rapi dan cepat ditangani."

Pengingat dari dosen: tulis masalah dari sudut pandang pengguna, bukan dari teknologi. Fitur dan kebutuhan AI diputuskan setelah masalah jelas.

# 4. Product Goal

Membantu mahasiswa melaporkan kerusakan fasilitas dengan cepat dan membantu petugas menerima laporan yang terkategori konsisten, dengan AI sebagai pendukung, bukan pengambil keputusan.

# 5. Pengguna dan Persona

Persona 1 — Mahasiswa pelapor (utama). Menemukan kursi patah di kelas dan ingin melapor dengan cepat lewat HP: ambil foto, isi lokasi, kirim. Tidak ingin bingung memilih kategori dan ingin tahu laporannya sudah sampai atau belum.

Persona 2 — Petugas fasilitas. Menerima banyak laporan dan ingin melihat daftar tiket yang rapi: kategori, lokasi, foto, dan status. Perlu memverifikasi atau mengoreksi kategori, lalu memperbarui status penanganan.

# 6. Scope

In scope (MVP):

- Autentikasi (login/logout) untuk mahasiswa dan petugas

- Form laporan: lokasi, deskripsi, kategori

- Unggah foto kerusakan (kamera/galeri)

- Penyimpanan tiket dengan status

- Daftar tiket milik pelapor dan daftar tiket masuk untuk petugas

- Prototipe AI Vision: saran kategori awal dari foto

- Verifikasi dan koreksi kategori oleh pengguna atau petugas

Out of scope (MVP):

- Notifikasi push yang kompleks dan chat real-time

- Integrasi SSO kampus penuh (dipertimbangkan setelah MVP)

- Penentuan prioritas/urgensi otomatis oleh AI

- Deteksi laporan duplikat otomatis

- Analitik dan dashboard lanjutan

# 7. Initial Backlog (User Story)

Format: Sebagai [jenis pengguna], saya ingin [kebutuhan], sehingga [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW.

| ID | User Story | Prioritas | Pemilik awal |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Sebagai mahasiswa atau petugas, saya ingin login agar data dan laporan terkait dengan akun saya. | Must | Hacker |
| US-02 | Sebagai mahasiswa, saya ingin mengisi form laporan (lokasi, deskripsi) agar kerusakan dapat dilaporkan. | Must | Hacker/Hipster |
| US-03 | Sebagai mahasiswa, saya ingin mengunggah foto kerusakan agar petugas melihat kondisi sebenarnya. | Must | Hacker |
| US-04 | Sebagai mahasiswa, saya ingin laporan saya tersimpan sebagai tiket dengan status agar dapat dipantau. | Must | Hacker |
| US-05 | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat daftar dan status tiket saya agar tahu perkembangannya. | Must | Hipster |
| US-06 | Sebagai petugas, saya ingin melihat daftar tiket masuk beserta foto dan detailnya agar dapat menindaklanjuti. | Must | Hacker/Hipster |
| US-07 | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat saran kategori dari AI berdasarkan foto dan dapat mengubahnya agar pengisian lebih cepat. | Should | Hustler/Hacker |
| US-08 | Sebagai petugas, saya ingin memverifikasi atau mengoreksi kategori tiket agar data akhir akurat. | Should | Hacker |
| US-09 | Sebagai petugas, saya ingin menyaring tiket berdasarkan kategori, status, atau lokasi agar penanganan lebih terarah. | Should | Hipster |
| US-10 | Sebagai petugas, saya ingin mengubah status tiket dan menambahkan catatan agar pelapor mengetahui penanganannya. | Should | Hacker |
| US-11 | Sebagai pengguna, saya ingin logout agar akses di perangkat dapat dihentikan. | Should | Hipster/Hacker |
| US-12 | Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat riwayat perubahan status tiket agar proses penanganan transparan. | Could | Hipster |

Cadangan (Could): filter berdasarkan gedung/ruangan, pencarian tiket, ekspor laporan.

# 8. Functional Requirements

| Kode | Requirement | Story terkait |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Sistem mendukung registrasi/login dan logout untuk peran mahasiswa dan petugas | US-01, US-11 |
| FR-02 | Pengguna dapat membuat laporan dengan lokasi, deskripsi, dan kategori | US-02 |
| FR-03 | Pengguna dapat mengunggah foto kerusakan dan melihat pratinjau sebelum dikirim | US-03 |
| FR-04 | Laporan disimpan sebagai tiket dengan status awal "baru" | US-04 |
| FR-05 | Pelapor dapat melihat daftar, detail, dan status tiket miliknya | US-05, US-12 |
| FR-06 | Petugas dapat melihat daftar tiket masuk beserta foto dan detail | US-06 |
| FR-07 | Sistem menampilkan saran kategori dari AI berdasarkan foto, beserta tingkat keyakinan; pengguna dapat menerima atau mengubahnya | US-07 |
| FR-08 | Petugas dapat memverifikasi/mengoreksi kategori dan mengubah status tiket dengan catatan | US-08, US-10 |
| FR-09 | Petugas dapat menyaring tiket berdasarkan kategori, status, dan lokasi | US-09 |

# 9. Non-Functional Requirements

- Keamanan: password di-hash, token sesi aman, validasi input, pembatasan akses berdasarkan peran

- Privasi: foto laporan hanya dapat dilihat pelapor dan petugas; pengguna diminta tidak memotret wajah orang; foto yang dikirim ke layanan AI dibatasi pada keperluan klasifikasi

- Kinerja (usulan): unggah foto dan penyimpanan tiket kurang dari 5 detik pada jaringan normal; saran AI kurang dari 5 detik

- Ketersediaan AI: aplikasi tetap berfungsi penuh jika layanan AI gagal (kategori dipilih manual)

- Keterjelasan: saran AI selalu ditandai sebagai "saran" beserta tingkat keyakinannya

- Aksesibilitas: kontras dan ukuran teks memadai, alur pelaporan sederhana

# 10. AI Hypothesis

Prinsip dari kelas: AI harus punya tugas jelas, alasan kuat mengapa bukan if-else, input dan output terdefinisi, serta penanganan jika AI salah.

## AI-1: Klasifikasi objek/kondisi dari foto untuk kategori awal

| Pertanyaan | Jawaban |
| --- | --- |
| Masalah apa yang dibantu AI? | Pengenalan visual: mengenali objek dan kondisi dari foto (misalnya kursi patah, meja rusak, AC bermasalah) untuk menyarankan kategori awal laporan |
| Mengapa bukan if-else? | Foto tidak dapat dipetakan ke kategori dengan aturan sederhana; sudut, cahaya, dan jenis kerusakan sangat bervariasi. Pilihan manual oleh pelapor menghasilkan penamaan yang tidak seragam, yang menjadi masalah utama kasus ini |
| Input AI | Foto kerusakan (opsional: teks deskripsi singkat dan daftar kategori yang diizinkan) |
| Output yang diharapkan | JSON terstruktur dan dapat divalidasi: kategori, kondisi, confidence, penjelasan singkat (contoh di bawah) |
| Jika AI salah? | Confidence di bawah ambang batas: pengguna diminta memilih kategori manual; saran dapat diubah pelapor; petugas memverifikasi kategori final; keputusan penerimaan/penolakan saran dicatat untuk evaluasi; jika layanan AI gagal, fallback ke pilihan manual |

Contoh output:

{

"ticket_id": "t_1021",

"suggestions": [

{

"category": "kursi",

"condition": "patah",

"confidence": 0.87

}

],

"explanation": "Terlihat kursi dengan kaki yang patah"

}

Pendekatan awal (usulan, bertahap): daftar kategori tetap (kursi, meja, AC, lampu, dan lainnya) dan baseline pilihan manual; lalu uji layanan AI Vision ([ISI: model/API]) dengan prompt yang membatasi output pada kategori tersebut, dievaluasi dengan 20–30 foto uji.

## Batasan AI (wajib dicantumkan di README)

- Hasil AI adalah saran/draft, bukan keputusan final

- Kategori final diverifikasi oleh pengguna atau petugas

- AI dapat salah pada foto gelap, buram, atau menampilkan banyak objek sekaligus

- Kegagalan AI tidak boleh menghentikan fitur inti (login, laporan, tiket)

# 11. Model Data Awal

- User: id, nama, email, peran (mahasiswa/petugas)

- Category: id, nama (daftar kategori tetap)

- Ticket: id, reporter_id, lokasi, deskripsi, category_id, status (baru/diverifikasi/diproses/selesai/ditolak), created_at

- TicketPhoto: id, ticket_id, url/path foto

- AISuggestion: id, ticket_id, kategori_saran, kondisi, confidence, penjelasan, diterima (ya/tidak)

- StatusLog: id, ticket_id, status, diubah_oleh, catatan, waktu

# 12. Role Assignment

Peran mengikuti model Hacker–Hipster–Hustler. Isi nama anggota pada kolom kedua.

| Peran | Nama | Ruang lingkup utama |
| --- | --- | --- |
| Hacker | [ISI] | GitHub repository (README, docs, issue, branch, commit), arsitektur, backend/autentikasi, integrasi AI Vision |
| Hipster | [ISI] | Riset pengguna, UI/UX, wireframe, alur layar, konsistensi desain |
| Hustler | [ISI] | Problem statement, nilai produk, prioritas backlog, AI hypothesis, metrik, presentasi |
| Project Manager/ Scrum Master | [ISI] | Memantau backlog, jadwal sprint, dan kelengkapan artefak (untuk tim berisi empat orang) |
| Seluruh tim | — | Project brief, product goal, initial backlog, role assignment |

# 13. Struktur Direktori Repository

Nama repo mengikuti contoh dosen: mobile-<nama-proyek>-team<no> (usulan: mobile-facility-reporting-team[N]).

mobile-facility-reporting-team[N]/

├── README.md                  # nama proyek, problem statement, anggota, teknologi

├── CONTRIBUTING.md            # aturan branch, commit, pull request

├── .gitignore

├── .github/

│   ├── ISSUE_TEMPLATE/

│   │   ├── user-story.md

│   │   └── bug-report.md

│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├── docs/                      # project brief, diagram, dokumentasi keputusan

│   ├── 01-project-brief.md

│   ├── 02-problem-statement.md

│   ├── 03-product-goal.md

│   ├── 04-prd.md

│   ├── 05-initial-backlog.md

│   ├── 06-role-assignment.md

│   ├── 07-ai-hypothesis.md

│   ├── decisions/

│   │   └── ADR-0001-pilihan-teknologi.md

│   ├── diagrams/              # use case, ERD, alur layar

│   └── research/

│       └── pertanyaan-wawancara.md

├── ai/

│   ├── prompts/

│   ├── schemas/               # JSON schema output klasifikasi foto

│   └── eval/                  # foto uji dan hasil evaluasi

└── src/                       # kode aplikasi (diisi mulai sprint berikutnya)

Strategi branch (usulan):

- main — selalu stabil, tidak boleh commit langsung

- develop — integrasi

- docs/<topik>, feature/US-xx-<nama>, fix/<nama>

Konvensi commit: docs: tambah project brief, feat: form laporan (US-02), fix: ...

Template README.md awal:

# [Nama Proyek] — Student Facility Reporting (Team [N])

## Problem Statement (sementara)

[tempel paragraf problem statement]

## Anggota Tim

- [Nama] — Hacker

- [Nama] — Hipster

- [Nama] — Hustler

## Teknologi yang Direncanakan

[ISI: framework, backend, database, layanan AI Vision]

## Batasan AI

Hasil AI adalah saran/draft, bukan keputusan final.

## Dokumentasi

Lihat folder docs/

# 14. Checklist Langkah Praktikum (Pertemuan 1)

| # | Langkah | PJ | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tentukan akun/organisasi GitHub pemilik repo sesuai kebijakan kelas | Hacker | ☐ |
| 2 | Buat repository dengan nama mudah dikenali | Hacker | ☐ |
| 3 | Tambahkan deskripsi singkat berisi problem yang diselesaikan | Hacker | ☐ |
| 4 | Tambahkan tiga anggota tim sebagai collaborator | Hacker | ☐ |
| 5 | Buat README.md awal (nama proyek, problem statement sementara, anggota, teknologi) | Hacker + Hustler | ☐ |
| 6 | Buat folder docs/ (project brief, diagram, keputusan) | Hacker | ☐ |
| 7 | Buat beberapa issue awal dari backlog yang disepakati | Seluruh tim | ☐ |
| 8 | Buat branch awal sesuai strategi; hindari kerja langsung di main | Hacker | ☐ |
| 9 | Commit dokumentasi pertama | Seluruh tim | ☐ |
| 10 | Pull request kecil untuk menguji alur review | Seluruh tim | ☐ |

Issue awal yang disarankan: satu issue per US-01 s.d. US-06 (label must), ditambah docs: lengkapi AI hypothesis, design: wireframe form laporan & daftar tiket, research: uji coba AI Vision dengan foto contoh.

# 15. Artefak yang Wajib Dikumpulkan

| Artefak | Isi minimal | PJ utama | Lokasi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Brief | Nama proyek, masalah, pengguna, tujuan, scope MVP | Seluruh tim | docs/01 (bagian 2) | Draft siap |
| Problem Statement | 1 paragraf spesifik berorientasi pengguna | Hustler + seluruh tim | docs/02 (bagian 3) | Draft siap |
| Product Goal | 1 kalimat hasil utama | Seluruh tim | docs/03 (bagian 4) | Draft siap |
| Initial Backlog | 8–12 user story terurut prioritas | Seluruh tim | docs/05 (bagian 7) | 12 story siap |
| Role Assignment | Hacker, Hipster, Hustler dan ruang lingkupnya | Seluruh tim | docs/06 (bagian 12) | Perlu nama |
| GitHub Repository | README, docs, issue, branch, minimal commit | Hacker | GitHub | Belum dibuat |
| AI Hypothesis | Masalah AI, input, output, batasan, failure handling | Hustler | docs/07 (bagian 10) | Draft siap |

Definition of Done Pertemuan 1: ketujuh artefak ada di repository (bukan hanya di presentasi), ada minimal satu commit dokumentasi dan satu PR. Dosen dapat menolak status "selesai" jika hanya ada presentasi tanpa bukti kerja di repository.

# 16. Pertanyaan yang Perlu Dikumpulkan

## A. Pertanyaan pemicu problem statement (jawab sebagai tim)

- Pengguna: Siapa yang paling sering menemukan dan melaporkan fasilitas rusak? Semua mahasiswa atau kelompok tertentu? Siapa petugas yang menangani?

- Situasi: Kapan tepatnya? Saat kuliah di kelas, di laboratorium, perpustakaan, atau area umum?

- Masalah: Bagaimana laporan disampaikan saat ini (grup WhatsApp, lapor langsung, formulir)? Apa hambatannya?

- Dampak: Apa akibat nyata? Perbaikan lambat, laporan hilang, kategori tidak jelas?

- Kebutuhan: Hasil seperti apa yang dianggap berhasil oleh pelapor dan petugas?

## B. Pertanyaan hipotesis AI (jawab sebagai tim)

- Tugas AI apa yang jelas (klasifikasi gambar, deteksi objek, penilaian kondisi)?

- Mengapa pilihan kategori manual atau aturan sederhana saja tidak cukup untuk kasus ini?

- Foto seperti apa yang menjadi input? Apakah ada risiko foto memuat wajah atau data pribadi?

- Output apa yang diharapkan, dan apakah bisa divalidasi lewat skema JSON?

- Apa yang terjadi jika AI salah, dan siapa yang bertanggung jawab meninjau?

- Layanan/model AI Vision apa yang dipakai, berapa biaya dan batas pemakaiannya?

## C. Pertanyaan wawancara (minimal 5 responden: mahasiswa dan petugas)

- Pernahkah Anda menemukan fasilitas kampus rusak? Apa yang Anda lakukan?

- Bagaimana cara Anda melaporkannya, dan apa yang paling menyulitkan?

- Informasi apa yang menurut Anda wajib ada dalam laporan (foto, lokasi, deskripsi)?

- Apakah Anda nyaman jika foto laporan dianalisis AI untuk menyarankan kategori?

- Seberapa Anda percaya pada saran kategori otomatis? Apa yang membuat Anda mau mengikutinya?

- (Petugas) Bagaimana laporan diterima dan diprioritaskan saat ini?

- (Petugas) Kategori apa saja yang paling sering muncul, dan bagaimana Anda mengelompokkannya?

- (Petugas) Informasi apa yang Anda butuhkan agar bisa menindaklanjuti tanpa menanyakan ulang?

- Fitur apa yang pasti dipakai, dan fitur apa yang tidak perlu?

## D. Pertanyaan untuk dosen/pihak kampus

- Akun/organisasi GitHub mana yang menjadi owner repository sesuai kebijakan kelas?

- Apakah platform wajib mobile? Adakah batasan teknologi?

- Apakah boleh memakai layanan AI Vision berbayar/API eksternal? Bagaimana dengan batas biaya?

- Apakah foto dan data sungguhan boleh dipakai, atau cukup data dummy?

- Adakah kategori fasilitas atau alur penanganan resmi dari kampus yang harus diikuti?

- Format dan tenggat pengumpulan artefak, serta rubrik penilaiannya?

## E. Pertanyaan internal tim (keputusan terbuka)

- Nama proyek final?

- Tumpukan teknologi (framework mobile, backend, database, penyimpanan foto)?

- Daftar kategori awal fasilitas apa saja?

- Apakah login memakai email kampus saja?

- Siapa yang berperan sebagai petugas pada tahap demo?

- Hari dan jam pertemuan rutin tim, serta kanal komunikasi?

# 17. Metrik Keberhasilan (usulan, divalidasi tim)

| Metrik | Target awal |
| --- | --- |
| Waktu membuat satu laporan (foto + lokasi + deskripsi) | kurang dari 2 menit pada uji pengguna |
| Akurasi saran kategori AI pada foto uji | minimal 70% pada 20–30 foto uji |
| Saran AI diterima pengguna tanpa diubah | minimal 60% pada uji pengguna |
| Tiket yang kategorinya diverifikasi/dikoreksi petugas | 100% sebelum status "diproses" |
| Aplikasi tetap bisa dipakai saat layanan AI gagal | ya (fallback pilihan manual) |

# 18. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| Foto buram/gelap atau berisi banyak objek | Saran AI tidak akurat | Ambang confidence, pilihan kategori manual, panduan memotret |
| Foto memuat wajah atau data pribadi | Pelanggaran privasi | Peringatan saat unggah, akses foto dibatasi, data minimal |
| Ruang lingkup membengkak | MVP tidak selesai | Pegang scope: login, form, upload foto, tiket |
| AI salah mengategorikan | Laporan salah kelompok | Saran bisa diubah, verifikasi petugas, log evaluasi |
| Anggota tidak aktif di repo | Dosen menolak status selesai | Aturan PR wajib, review bergilir, pantau commit |
| Biaya/batas API AI Vision | Fitur AI terhenti | Batasi pemanggilan, fallback manual, uji dengan foto secukupnya |

# 19. Rencana Sprint Awal (usulan)

- Pertemuan 1 (sekarang): problem statement, backlog, role, AI hypothesis, repo + 1 PR

- Sprint 1: wireframe form laporan & daftar tiket, wawancara 5 responden, setup proyek, US-01 s.d. US-03

- Sprint 2: US-04 s.d. US-06, penyimpanan foto, uji awal AI Vision (US-07)

- Sprint 3: verifikasi petugas (US-08 s.d. US-10), evaluasi AI, polishing dan demo

# 20. Langkah Berikutnya (Action Items)

- Tim sepakati nama proyek dan isi nama pada Role Assignment (semua)

- Hacker membuat repo dan menambahkan collaborator (hari ini)

- Salin isi dokumen ini ke docs/ sesuai struktur bagian 13

- Hustler memfinalkan AI hypothesis setelah menjawab pertanyaan bagian 16B

- Hipster menyiapkan wawancara (bagian 16C) dan wireframe awal

- Buat issue dari backlog, lalu commit dan PR pertama untuk bukti kerja